## Slide 1
نظام إدارة المكتبة
الجامعية المتكامل
متطلبات المشروع والخطة المعمارية الشاملة
مشروع تطبيق ITCW202
إعداد الطلاب: عبد الرحمن ويوسف
سبتمبر 2026
عرض تقديمي للمشروع

## Slide 2
نظرة عامة على المشروع
فكرة النظام والقيمة المتوقعة
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 2
منصة رقمية موحّدة لإدارة عمليات المكتبة الجامعية، من البحث عن الكتاب وحتى الإعارة والإرجاع والتقارير.
الأتمتة
تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع إنجاز المعاملات.
خدمة المستفيدين
بحث وحجز ومتابعة الإعارات بصورة أسهل.
دعم الإدارة
تقارير تساعد على متابعة الاستخدام واتخاذ القرار.
نسبة تقليل العمل اليدوي المستهدفة: 70%

## Slide 3
ملخص المشروع
Summary
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 3
يهدف المشروع إلى تطوير نظام شامل لإدارة المكتبة الرقمية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأمناء المكتبة.
البحث عن الكتب وتصفح الكتالوج الإلكتروني.
إدارة الإعارة والإرجاع وتتبع النسخ المتاحة.
احتساب الغرامات آليًا وإظهار التنبيهات.
رفع كفاءة العمليات وتوفير تجربة استخدام حديثة.

## Slide 4
أهداف المشروع
Objectives
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 4
01
بحث متقدم
البحث حسب العنوان أو المؤلف أو التصنيف.
02
إعارة وإرجاع
تحديث حالة النسخ المتاحة في الوقت الفعلي.
03
غرامات وتنبيهات
حساب المخالفات وإرسال تنبيه قبل موعد الاستحقاق.
04
تقارير إدارية
متابعة الكتب الأكثر إعارة ونسبة الإشغال.

## Slide 5
نطاق المشروع
الوظائف الأساسية وحدود النظام
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 5
يشمل النظام
• كتالوج وبحث عن الكتب
• حجز وإعارة وإرجاع
• إدارة الأعضاء والغرامات
• تقارير وإحصاءات
المستخدمون
• الطالب / العضو
• أمين المكتبة
• مدير النظام
الهدف التشغيلي
أتمتة شاملة مستهدفة بنسبة 70% وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
المخرجات المتوقعة
وثيقة متطلبات ومخططات Use Case وDFD.
تصميم قاعدة البيانات ERD ونماذج الواجهات Wireframes.
نظام أساسي بواجهة أمامية وخلفية، ثم اختبارات ومعالجة أخطاء.

## Slide 6
خطة العمل المبدئية
Work Plan — المراحل والمخرجات
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 6
1
جمع المتطلبات وتحليل النظام
الأسبوعان 1–2
وثيقة المتطلبات + Use Case وDFD
2
تصميم قاعدة البيانات والواجهات
الأسبوعان 3–4
مخطط ERD + Wireframes
3
تطوير البرمجيات
الأسابيع 5–8
تطوير Frontend وBackend وربطهما
4
الاختبار وتأكيد الجودة
الأسبوعان 9–10
تقرير الاختبارات ومعالجة الأخطاء

## Slide 7
الجدول الزمني للمشروع
Project Schedule — حسب الجدول الوارد في التقرير
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 7
المهمة
Q1
سبتمبر–أكتوبر
Q2
نوفمبر–ديسمبر
Q3
يناير–فبراير
Q4
مارس–أبريل
التصميم والتطوير
مكتمل
مكتمل
—
—
تقدير التكاليف
مكتمل
—
—
—
البناء والتطوير الفعلي
—
قيد التنفيذ
مخطط
—
الاختبار والتسليم
—
—
مخطط
—
المراجعة والتدشين
—
—
مخطط
مخطط

## Slide 8
الموارد المطلوبة
Required Resources
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 8
الفريق وبيئة العمل
• عبد الرحمن ويوسف
• مطور Backend ومطور Frontend
• خادم تجريبي محلي Localhost / Dev Server
الأدوات والتقنيات
• MySQL أو PostgreSQL
• Figma لتصميم الواجهات
• Draw.io لإعداد المخططات
المعمارية متعددة الطبقات (Multi-Tier Architecture)
Presentation Layer
HTML5 / CSS3 / JavaScript (React.js)
←
Application Layer
منطق الإعارة والحجز وحساب الغرامات
←
Data Access Layer
BookRepository / MemberRepository / LoanRepository
←
Database Layer
MySQL — ستة جداول رئيسية

## Slide 9
مخطط تدفق البيانات العام
DFD Level 0 — Context Diagram
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 9
يمثل النظام نقطة الربط بين المستفيدين وعمليات المكتبة والإدارة.
الطالب / العضو
Member
نظام إدارة المكتبة
Library System
أمين المكتبة
Librarian
المدير
Administrator
بحث / حجز
نتائج / حالة
إعارة / إرجاع
تأكيد العملية
تقارير وإحصاءات

## Slide 10
تفصيل العمليات البرمجية
DFD Level 1
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 10
1.0
البحث والحجز
الكيان: الطالب / Member
مستودع البيانات: D1 الكتب والنسخ
D2 الحجوزات
2.0
إصدار إعارة
الكيان: أمين المكتبة
مستودع البيانات: D1 الكتب والنسخ
D3 الأعضاء • D4 الإعارات
3.0
معالجة الإرجاع
الكيان: أمين المكتبة / الطالب
مستودع البيانات: D1 الكتب والنسخ
D4 الإعارات
4.0
إنشاء التقارير
الكيان: المدير / Administrator
مستودع البيانات: بيانات الإعارات والإحصاءات

## Slide 11
قاعدة البيانات والعلاقات
ERD — ستة جداول رئيسية
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 11
BOOKS
PK book_id
title • author
FK section_id
FK publisher_id
total_copies
MEMBERS
PK member_id
name • email
phone
LOANS
PK loan_id
FK book_id
FK member_id
loan_date • due_date
SECTION
PK section_id
name • location
PUBLISHER
PK publisher_id
name • address
RESERVATION
PK reserve_id
FK book_id
FK member_id
status
ملاحظة: يوضح المخطط الجداول والحقول الأساسية كما وردت في مستند المشروع.
1 : M
1
1 : M
1 : M
1 : M
1 : M

## Slide 12
حالات الاستخدام وأدوار النظام
Use Cases
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 12
الطالب (Member)
• البحث في الكتالوج
• حجز كتاب غير متاح
• متابعة الإعارات وتاريخ الاستحقاق
أمين المكتبة (Librarian)
• إصدار الإعارة والتحقق من الحد
• تسجيل إرجاع الكتب وحساب الغرامة
• تسجيل عضو جديد
مدير النظام (Administrator)
• إدارة الصلاحيات والمستخدمين
• استخراج التقارير والإحصاءات
• إدارة النسخ الاحتياطية
كل دور يمتلك مهامًا محددة لضمان تنظيم الصلاحيات ومسؤوليات التشغيل.

## Slide 13
النماذج الأولية للواجهات
System Wireframes
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 13
واجهة البحث والكتالوج — Member
Clean Code — Robert Martin
متاح • نسختان
عرض التفاصيل
Software Engineering — Pressman
غير متاح • حجز الكتاب
عرض التفاصيل
واجهة إعارة كتاب — Librarian
رقم الطالب: 441029381 (سارة العتيبي)
الإعارات الحالية: 3 من 5 كتب
رمز الكتاب (Barcode): C-114
الغرامات المستحقة: SAR 12.00
تأكيد عملية الإعارة
مثال توضيحي مستند إلى التقرير

## Slide 14
متابعة الإعارات والخلاصة
Student View & Conclusion
نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل • 14
لوحة إعارات الطالب
• Clean Code (Copy C-114): موعد الاستحقاق 06 سبتمبر 2026، والمتبقي 4 أيام وفق النموذج.
• Design Patterns: مستحق في 12 سبتمبر 2026 — متأخر.
القيمة المتوقعة
• تقليل الأعمال اليدوية ورفع كفاءة الإجراءات.
• تحسين تجربة البحث والحجز والإعارة.
• توفير بيانات وتقارير تدعم إدارة المكتبة.
نحو مكتبة جامعية أكثر كفاءة وتنظيمًا
نظام موحد يربط المستفيدين بالكتب والعمليات والبيانات.